Histórico do Desafio

A discussão sobre a elaboração e adoção de um modelo unificado para o desenvolvimento de software de geoprocessamento da Funcate foi iniciado no 2o semestre de 2.015.

Havia algum problema no processo de desenvolvimento da Funcate. A concentração de trabalho em fase final de projetos de software e principalmente após a entrega (período de garantia) evidenciaram a necessidade por buscar formas de trabalho mais equilibradas.

Os projetos de software da Funcate, que atingiram seus objetivos e deixaram seus clientes satisfeitos, tiveram exaustivos esforços em período de garantia visando ajustar desvios de especificação e/ou ajustes de requisitos. Muito embora os clientes manifestassem elogios e satisfação quanto ao produto final e também sobre a forma atenciosa de atendimento da equipe de desenvolvimento, alguns fatores sinalizaram alertas de cuidados. São eles:

exaustivos esforços de retrabalho;

superação dos limites previstos para o projeto (horas-homem e marcos de entrega);

compartilhamento excessivo de recursos humanos de desenvolvedores entre diferentes projetos em fases de execução e de garantia.

Motivados por buscar um caminho que reconduza à um processo de desenvolvimento equilibrado e aderente as características específicas de pesquisa e desenvolvimentismo desta fundação, foram inciados discussões e atividades com o propósito de levantar e analisar os processos utilizados em cada projeto e elaborar um modelo unificado e sob consenso. A seguir são listadas as atividades executadas.

em 4 de dezembro de 2015 foi realizado oficina de trabalho ocorrida no INPE/DPI com a participação do corpo técnico de desenvolvimento da Funcate visando levantar as possíveis sugestões melhorias no processo de desenvolvimento. Os seguintes documentos foram produzidos:

Apresentação sobre o tema;

Carta de divulgação dos resultados;

Síntese dos resultados.

em 10 de dezembro de 2015 foi estabelecido um grupo mínimo de trabalho com o objetivo de elaborar um modelo de desenvolvimento de software unificado a partir do acervo de experiencias e projetos já executados pela Funcate. O grupo é formado por:

Vanildes Ribeiro;

André Carvalho;

Claudio Bogossian;

Eric Abreu;

Mário Pettinati; e

Rogério Thomé.

encontros do grupo mínimo de trabalho:

1a reunião: em 14 de dezembro de 2015;

2a reunião: em 2 de fevereiro de 2016;

3a reunião: em 26 de fevereiro de 2016;

4a reunião: em 22 de março de 2016;

5a reunião: em 12 de abril de 2016; e

6a reunião: em 29 de abril de 2016.

em maio de 2016 adotou-se a ferramenta de compartilhamento e divulgação de informações e documento wiki para registrar as etapas de elaboração do modelo do processo de desenvolvimento da Funcate e os resultados atingidos.