2.3 Planejamento da Execução

Este processo é responsável pelo. Inclui as seguintes atividades:

Priorização dos requisitos;

Definição de equipe de desenvolvimento;

Alocação dos requisitos;

Definição de metas e prazos para execução;

Definição da metodologia (clássica, interação,…);

Apresentação do projeto.

Resultados do processo

Os resultados do planejamento da execução são apresentados a seguir:

1.Priorização de Requisitos

O resultado desta atividade define um conjunto de requisitos prioritários a serem desenvolvido. Haverá de ser analisado a prioridade na visão do usuário/cliente, ou seja os módulos dos sistema que devem entrar em produção primeiramente e por consequência suas necessidades e requisitos. Evidente se torna, considerar isto em uma visão sistêmica, contendo o desenvolvimento de requisitos não funcionais, a fim de garantir os plenos desenvolvimento dos requisitos funcionais prioritários.

O resultado disto é um nova lista de requisito, agrupados por módulos e necessidades, em ordem de prioridade. Veja o modelo a seguir:

PRIORIDADE 1:

MÓDULO XXX: <Módulo decorrente da arquitetura do sistema>

<N05: texto descritivo sobre a segunda necessidade>

<REQ23: texto descritivo e técnico sobre 1o requisito derivado da necessidade N05>

<REQ24: texto descritivo e técnico sobre 2o requisito derivado da necessidade N05>

<REQ24: texto descritivo e técnico sobre 3o requisito derivado da necessidade N05>

<N12: texto descritivo sobre a segunda necessidade>

<REQ61: texto descritivo e técnico sobre 1o requisito derivado da necessidade N12>

<REQ62: texto descritivo e técnico sobre 2o requisito derivado da necessidade N12>

<REQ63: texto descritivo e técnico sobre 3o requisito derivado da necessidade N12>

…

PRIORIDADE 2:

MÓDULO ZZZ: <Módulo decorrente da arquitetura do sistema>

<N03: texto descritivo sobre a segunda necessidade>

<REQ08: texto descritivo e técnico sobre 1o requisito derivado da necessidade N03>

<REQ09: texto descritivo e técnico sobre 2o requisito derivado da necessidade N03>

<N06: texto descritivo sobre a segunda necessidade>

<REQ12: texto descritivo e técnico sobre 1o requisito derivado da necessidade N06>

<REQ13: texto descritivo e técnico sobre 2o requisito derivado da necessidade N06>

<REQ14: texto descritivo e técnico sobre 3o requisito derivado da necessidade N06>

…