# 6a reunião: 29/04/2016
Participantes: Claudio Bogossian, Eric Abreu, Mário Pettinati e Rogério Thomé.
Em resumo, os encaminhamentos foram:
1. apresentação dos resultados alcançados no levantamento de necessidades e expectativas junto ao Ministério da Defesa nos dias 18 e 19 de abril (feito por Thomé);
2. criação de um servidor wiki para suportar a documentação explicativa do processo de desenvolvimento de software. (será feita pelo Bogo);
3. criação inicial da estrutura e conteúdo do documento explicativo na wiki (será feita por Thomé);
4. construção colaborativa do documento explicativo na wiki (será feita por Bogo, Erik, Mário e Thomé) (A contribuição da Van é super bem vinda!)
5. adoção do caso em andamento do Ministério da Defesa como primeiro a ser documentado na wiki seguindo o que estabelece do documento explicativo.
A nova versão unificada apresentada nesta reunião pode ser acessada aqui.
Ficou combinado a geração de um conteúdo abrangente no Wiki sobre todo o processo modelado. Após isto 2 ações estão previstas:
1. Fazer uma apresentação à toda a equipe de desenvolvimento;
2. Solicitar a contribuição direta dos lideres na evolução do conteúdo da wiki
Foi agendada nova reunião para apresentar versão atualizada do modelo incorporando as contribuições mencionadas.