# 8a reunião: 12/08/2016
Participantes: André Carvalho, Claudio Bogossian, Eric Abreu, Mário Pettinati, Vanildes Ribeiro e Rogério Thomé.
Em resumo, os encaminhamentos foram:
1. Inclusão do processo de “Acompanhamento” visando o registro de atividades e decisões que devem ocorrer em reuniões durante a execução de um projeto de desenvolvimento de software. Este processo deverá ser “a parte” dos demais já existentes pois considerará a existencia de encontros em qualquer parte do processo de desenvolvimento de software. Será incluído por Thomé.
2. Será elaborado um modelo de codificação/desenvolvimento em um nível de abstração apropriado ao incorporação na descrição dos processos de desenvolvimento de software da FUNCATE. Será elaborado pelo grupo e apresentado na próxima reunião.
3. Será realizado uma apresentação para a atual equipe de desenvolvimento de software da FUNCATE sobre os métodos, técnicas e ferramentas de desenvolvimento que está sendo aplicado no INPE para o desenvolvimento do TerraAmazon 5. Será realizado pelo Eric na próxima terça-feira (16/08/2016) a partir das 16h.