# Histórico do Desafio
A discussão sobre a elaboração e adoção de um modelo unificado para o desenvolvimento de software de geoprocessamento da Funcate foi iniciado no 2o semestre de 2.015.
Havia algum problema no processo de desenvolvimento da Funcate. A concentração de esforço em fase final de projetos de software, em especial, após a entrega (período de garantia) evidenciaram a necessidade por buscar formas mais equilibradas de trabalho.
Os projetos de software da Funcate, que atingiram seus objetivos e deixaram seus clientes satisfeitos, tiveram exaustivos esforços em período de garantia visando ajustar desvios de especificação e/ou ajustes de requisitos. Muito embora os clientes manifestassem elogios e satisfação quanto ao produto final (e também sobre a forma atenciosa de atendimento da equipe de desenvolvimento), alguns fatores sinalizaram alertas de cuidados. São eles:
- exaustivos esforços de retrabalho;
- superação dos limites previstos para o projeto (horas-homem e marcos de entrega);
- compartilhamento excessivo de recursos humanos de desenvolvedores entre diferentes projetos em fases de execução e de garantia.
Motivados por encontrar um caminho que reconduza à um processo de desenvolvimento equilibrado e aderente as características específicas de pesquisa e desenvolvimento desta fundação, foram inciados discussões e atividades com o propósito de levantar e analisar os processos utilizados em cada projeto a fim de elaborar um modelo unificado e sob consenso. A seguir são listadas as atividades executadas.
1. em 4 de dezembro de 2015 foi realizado oficina de trabalho ocorrida no INPE/DPI com a participação do corpo técnico de desenvolvimento da Funcate visando levantar as possíveis sugestões melhorias no processo de desenvolvimento. Os seguintes documentos foram produzidos:
  1. Apresentação sobre o tema;
  2. Carta de divulgação dos resultados;
  3. Síntese dos resultados.
2. em 10 de dezembro de 2015 foi estabelecido um grupo mínimo de trabalho com o objetivo de elaborar um modelo de desenvolvimento de software unificado a partir do acervo de experiencias e projetos já executados pela Funcate. O grupo é formado por:
  1. Vanildes Ribeiro;
  2. André Carvalho;
  3. Claudio Bogossian;
  4. Eric Abreu;
  5. Mário Pettinati; e
  6. Rogério Thomé.
3. encontros do grupo mínimo de trabalho:
  1. 1a reunião: em 14 de dezembro de 2015;
  2. 2a reunião: em 2 de fevereiro de 2016;
  3. 3a reunião: em 26 de fevereiro de 2016;
  4. 4a reunião: em 22 de março de 2016;
  5. 5a reunião: em 12 de abril de 2016; e
  6. 6a reunião: em 29 de abril de 2016.
4. em maio de 2016 adotou-se a ferramenta de compartilhamento e divulgação de informações e documento wiki para registrar as etapas de elaboração do modelo do processo de desenvolvimento da Funcate e os resultados atingidos.
  1. 7a reunião: em 10 de junho de 2016.
  2. 8a reunião: em 12 de agosto de 2016.