A discussão sobre a elaboração e adoção de um modelo unificado para o desenvolvimento de software de geoprocessamento da Funcate foi iniciado no 2o semestre de 2.015.

Havia algum problema no processo de desenvolvimento da Funcate. A concentração de trabalho em fase final de projetos de software e principalmente após a entrega (período de garantia) evidenciaram a necessidade por buscar e praticar modelos e ambientes mais equilibrado.

Os projetos de software da Funcate que atingiram seus objetivos e deixaram seus clientes satisfeitos, tiveram exaustivos esforço em período de garantia visando ajustar desvios de especificação e/ou ajustes de requisitos. Muito embora os clientes manifestassem elogios e satisfação quanto ao produto final e também sobre a forma atenciosa de atendimento da equipe de desenvolvimento da Funcate, alguns fatores sinalizaram alertas de cuidados. São eles:

os esforços de retrabalho;

a constante superação dos limites previstos para o projeto (horas-homem e marcos de entrega);

compartilhamento excessivo de recursos humanos de desenvolvedores entre projetos em execução e em garantia.

Motivados por buscar um caminho que reconduza à um processo de desenvolvimento mais saudável e aderente as características específicas de pesquisa e desenvolvimentismo desta fundação, foram inciados discussões e atividades que visem a construção de modelo melhor de desenvolvimento. A seguir são listadas as atividades executadas.

em 4 de dezembro de 2015 foi realizado oficina de trabalho ocorrida no INPE/DPI com a participação do corpo técnico de desenvolvimento da Funcate visando levantar as possíveis sugestões melhorias no processo de desenvolvimento;

em 10 de dezembro de 2015 foi estabelecido um grupo mínimo de trabalho com o objetivo de elaborar um modelo de desenvolvimento de software unificado a partir do acervo de experiencias e projetos já executados pela Funcate. O grupo é formado por: Vanildes Ribeiro, André Carvalho, Claudio Bogossian, Eric Abreu, Mário Pettinati e Rogério Thomé;

em