# 1a reunião: 14/12/2015
Participantes: André Carvalho, Claudio Bogossian, Eric Abreu, Mário Pettinati e Rogério Thomé.
Resumo dos resultados obtidos de nosso encontro.
Em uma 1a etapa de trabalho foram definidas as seguintes ações:
a) fazer um levantamento sobre os projetos atuais na área de desenvolvimento Geo que inclui:
1. Metodologia atual (desde o requisito até o entregável) considerando ferramentas, fluxo, produtos intermediários, repositório, tracs, entre outros;
2. Equipe técnica alocada;
3. Liderança;
4. Tempo do projeto e periodicidade de entrega.
b) Projetos a serem considerados no levantamento e pessoa chave detentora de informações:
1. Petrobras (Mário);
2. TerraAmazon 4 (Van/Fernanda Seidel/Flaverton);
3. TerraAmazon 5 (Eric);
4. Boeing (Bogo);
5. TerraSGT (Mário); e
6. Portal MSA - BNDES - FUNCATE (André).
c) Responsável pelo levantamento: Rogério Thomé;
d) Data de retorno prevista para a apresentação dos resultados do levantamento: 28 de janeiro de 2016, às 14 horas, na sala de treinamento (95 / 9o Andar)
Em uma 2a etapa de trabalho será realizado uma análise e diagnóstico sobre o levantamento do atual processo de desenvolvimento de software Geo da FUNCATE visando estabelecer ações de melhorias.